ATA DE REUNIÃO – MENTORIA DE PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO

Disciplina: OLAS033TSN1

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Data: 20/05/2026

Horário: 19:10 às 20:00

Local: L36

Professor(a)/Mentor(a): Bruno Aguilar da Cunha

- 2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- Nome da Equipe: Techbots

- Nome do Projeto: Prazo.app

- Integrantes presentes:

- Nome / RA / Função no Projeto: Lucas Davi da Silva França / 252659 / Engenheiro de Software, Analista de Viabilidade

- Integrantes ausentes:

- Nome /Justificativa: Julia Andrade / Internação hospitalar; Wesley Michael / Trabalhando; Kaiki Dantas / Trabalhando

- 3. OBJETIVO DA REUNIÃO

(Descrever o foco da mentoria do dia)

Exemplo:

- Validação da ideia

- Revisão da documentação

- Definição de requisitos

- Acompanhamento do cronograma

Descrição: O foco da mentoria foi tirar dúvidas em relação ao desenvolvimento do produto, prazos de entregas e documentação do projeto.

- 4. ATIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA

(A equipe realizou a documentação do projeto com todo o Lean Canvas, personas, slides do projeto e protótipo no Figma.)

- 5. DISCUSSÕES E ORIENTAÇÕES DO MENTOR

(Foi discutido sobre a documentação do projeto e o que precisaria ser alterado para melhorar.)

- 6. DECISÕES TOMADAS

(Ficou definido que será necessário realizar as tarefas o mais rápido possível, pois o projeto está em risco por conta das datas de entrega.)

- 7. PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS

(Desenvolver o app; Fazer o vídeo pitch; Alterar o Canvas de Valor e o Lean Canvas; Fazer diagrama DER + SQL; Desenvolvimento POO; Entregar o repositório Git; Comparação de aplicativos concorrentes; Realizar entrevista com persona real/potencial usuário para validar UX/UI e funcionalidades; Desenvolver a landing page.)

- 8. PLANO DE AÇÃO (PRÓXIMA SEMANA)

| Atividade | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Desenvolver o app | Lucas, Julia, Wesley | 26/05/2026 23:59 |
| Fazer o vídeo pitch | Kaiki | 21/05/2026 23:59 |
| Alterar Canvas de Valor e Lean Canvas | Kaiki | 21/05/2026 23:59 |
| Fazer diagrama DER + SQL | Julia | 26/05/2026 23:59 |
| Desenvolvimento POO | Wesley | 26/05/2026 23:59 |
| Entregar repositório Git | Julia | 21/05/2026 23:59 |
| Comparação de aplicativos concorrentes | Kaiki | 21/05/2026 |
| Entrevista com persona real (validar UX/UI) | Wesley | 21/05/2026 23:59 |
| Desenvolver a landing page | Lucas | 26/05/2026 23:59 |

- 9. STATUS DO PROJETO

(Selecione ou descreva)

- ( ) Em dia

- ( ) Atrasado

- ( ) Em risco ✓

Observações: Estamos correndo para fazer dar certo, precisamos apenas de alguns dias.

- 10. EVIDÊNCIAS

(Links ou referências do que foi produzido)

- Repositório: ________________________________________

- Documentação: https://docs.google.com/document/d/1a-5V9gb-qJ55duq0fwYkp-CtOUXqpve2BjG1hx0f4MY/edit?tab=t.0

- Protótipo: https://www.figma.com/design/TSMiWJxNHCWev2kyisJIk8/Prazo.app?node-id=0-1&t=fNW7StmnARsKtTzo-1

- Outros: ________________________________________

- 11. AVALIAÇÃO DA EQUIPE PELO MENTOR

Critérios:

- Engajamento: (Baixo / Médio / Alto)

- Organização: (Baixo / Médio / Alto)

- Evolução do Projeto: (Baixo / Médio / Alto)

Comentários:

- 12. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO

Inserir a foto de registro dos alunos presentes, o item deve estar presente em todas as atas, caso o contrário a mesma não tem validade.

- 13. ASSINATURAS

Professor(a)/Mentor(a): ______________________________

Representante da Equipe: ______________________________